LVCO · 4.0 测试计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | LVCO智能数据分析平台 |
| 文档编号 | LVCO-BI-TP-004 |
| 产品版本 | V1.0 |
| 密级 | 内部 |
| 文件状态 | [ ] 草稿 [ √ ] 正式发布 [ ] 正在修改 |
| 文档作者 | LVCO 测试组 |
| 项目组长 | LVCO 测试负责人 |
| 批准人 | LVCO 技术总监 |
| 批准日期 | 2026-07-27 |

目录

- 测试基本内容

- 测试实施计划

- 测试提交文档

- 质量目标

- 计划审核记录

1 测试基本内容

1.1 测试的参考文档

- 《1.0 系统需求分析报告》 LVCO-BI-REQ-001

- 《2.0 系统设计说明书》 LVCO-BI-DS-002

- 《数据库 E-R 图》 LVCO-BI-DS-016

- 《系统设计 v2.0》 docs/wiki/17-system-design-v2.md

- 《代码 Wiki》 docs/wiki/README.md

1.2 测试提交文档

测试阶段结束后，将提交以下文档：

- 《单元测试报告》 LVCO-BI-TR-005

- 《集成测试报告》 LVCO-BI-TR-006

- 《接口测试报告》 LVCO-BI-TR-007

- 《系统测试报告》（本文档配套的 4.1）

- 《性能测试报告》 LVCO-BI-TR-008

- 《安全测试报告》 LVCO-BI-TR-009

1.3 测试的进度及人员安排

| 测试活动 | 计划开始日期 | 结束日期 | 人员安排 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 测试负责人 | 编写本计划 |
| 设计测试用例 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 测试工程师 ×2 | 用例设计与评审 |
| 单元测试 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 后端开发 ×3 | pytest 覆盖率 ≥ 70% |
| 集成测试 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 测试工程师 ×2 | API 全量冒烟 |
| 系统功能测试 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 测试工程师 ×3 | 全功能回归 |
| 性能测试 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 性能测试 ×1 | Locust 压测 |
| 安全测试 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 安全测试 ×1 | 渗透 + SQL 注入 |
| 安装部署测试 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 运维 ×1 | Docker Compose 一键起 |
| 用户验收测试 | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 产品 / 客户 | UAT |
| 对测试进行评估 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 测试负责人 | 出具 4.1 测试报告 |
| 产品发布 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 运维 | 上线 |

1.4 测试环境

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件环境 | Windows Server 2022 / Ubuntu 22.04；Docker 24+；Python 3.11；Node 20；PostgreSQL 16；DuckDB 0.10+；Redis 7；MinIO RELEASE.2024+ |
| 硬件环境 | CPU 8 核；内存 16GB；SSD 200GB；千兆网络 |
| 浏览器 | Chrome 110+ / Edge 110+ / Firefox 110+ |

1.5 测试工具

| 工具 | 厂商 / 自行研制 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 测试管理 | 自行研制（基于 Markdown） | - |
| 缺陷跟踪 | GitHub Issues | - |
| 用于功能性测试的工具 | 自研 FastAPI 测试客户端 + Postman | 10.x |
| 用于性能测试的工具 | Locust | 2.x |
| 测试覆盖监测器或评价器 | pytest-cov | 4.x |
| 项目管理 | GitHub Projects + 飞书任务 | - |
| DBMS 工具 | pgAdmin / DBeaver | 7.x / 23.x |

2 测试实施计划

2.1 接口测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 确保所有 REST/SSE 接口调用的正确性；参数、响应、错误码符合 API 规范 |
| 测试范围 | /api/v1/* 全部路由（约 80+ 接口），含 SSE 流 |
| 测试方法 | Postman / pytest + httpx；参数化测试；契约测试；状态码、响应结构、字段类型全覆盖 |
| 测试完成准则 | 所有接口用例通过；契约测试通过；响应时间 P95 < 2s |
| 测试重点和优先级 | 高：写操作；中：读操作；低：管理类 |
| 需要考虑的特殊事项 | JWT 鉴权；SSE 流断线重连；LLM 不可用降级；MinIO 不可用降级 |

2.2 集成测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 检测模块间接口、业务流程、数据流的正确性 |
| 测试范围 | 跨模块业务流程：注册→登录→数据源→画布→仪表盘→报表；洞察调度端到端；通知 SSE 端到端 |
| 测试方法 | 用有效的和无效的数据执行各业务流程；用真实 PG + Redis + MinIO + DuckDB 容器；用 Mock LLM 替代 |
| 测试完成准则 | 所有跨模块流程通过；DB 状态正确；通知到达；洞察记录生成 |
| 测试重点和优先级 | 高：核心流程；中：异常分支；低：边角场景 |
| 需要考虑的特殊事项 | APScheduler 多实例；PG advisory lock；定时任务的可重入 |

2.3 功能测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 确保所有功能按需求实现（UC-001 ~ UC-021） |
| 测试范围 | 21 个核心用例；自由画布的 14 种图表；报表 PDF 导出；公开分享；回收站；权限；审计 |
| 测试方法 | 手工 + 自动化（关键路径）；E2E 测试用例覆盖；UI 测试用 Playwright |
| 测试完成准则 | 所有需求用例通过；UI 与原型一致；无 P0/P1 缺陷 |
| 测试重点和优先级 | 优先级 1 需求 100% 覆盖；优先级 2 90%；优先级 3 70% |
| 需要考虑的特殊事项 | 浏览器兼容性；大数据量（10w+ 行）查询性能；不同 schema 兼容性 |

2.4 用户界面测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实 UI 与用户之间的交互；UI 对象与设计稿一致；符合易用性标准 |
| 测试范围 | 所有前端页面（登录、注册、首页、画布、仪表盘、报表中心、AIChat、洞察、设置、权限、审计、回收站） |
| 测试方法 | 每个页面创建测试用例；检查布局、字体、颜色、间距；检查键盘可访问性；检查空/加载/错误状态 |
| 测试完成准则 | 所有页面与 Figma 一致度 ≥ 95%；无明显错位；所有按钮可正常点击 |
| 测试重点和优先级 | 画布编辑、拖拽、AIChat 流式渲染、洞察报告阅读 |
| 需要考虑的特殊事项 | 暗色主题；移动端只读；表单验证提示；toast 通知 |

2.5 性能测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实系统在正常 / 峰值 / 极限工作量下的性能行为 |
| 测试范围 | 单图表查询、仪表盘加载、AI 对话首 token、通知推送延迟、文件上传、并发用户 |
| 测试方法 | Locust 模拟用户；JMeter 备用；脚本在一台基准机上跑，多台客户端重复；数据库用实际大小或缩放样本 |
| 测试完成准则 | 单图表 ≤ 2s（P95）；仪表盘（≤ 8 图表） ≤ 4s；AI 首 token ≤ 3s；通知延迟 ≤ 500ms；并发 ≥ 200 |
| 测试重点和优先级 | 高：图表查询、AI 助手；中：仪表盘；低：CRUD |
| 需要考虑的特殊事项 | 服务端资源限制下不崩；后台负载叠加（cron 触发洞察）；网络抖动；LLM mock 抖动 |

2.6 安全性和访问控制测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实角色权限隔离；越权防护；登录安全；SQL 注入；XSS；CSRF；越权访问他人资源 |
| 测试范围 | 所有受角色保护的资源（数据源、画布、仪表盘、报表、AI、洞察）；SQL Guard；JWT；上传文件 |
| 测试方法 | 列每个角色能/不能访问的资源；尝试用 viewer 调用写接口；尝试访问他人的 id；尝试 SQL 注入与 XSS；尝试上传恶意文件 |
| 测试完成准则 | 越权 100% 拦截；SQL 注入 100% 拦截；XSS 100% 过滤；弱密码拒绝；高频请求被限流 |
| 测试重点和优先级 | 高：权限、SQL 注入；中：登录、JWT；低：审计日志完整性 |
| 需要考虑的特殊事项 | 与运维/网络管理员沟通访问策略；登录限流不能影响正常使用 |

2.7 安装测试

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试目标 | 核实 Docker Compose 一键起；首次安装、升级、自定义安装都成功；安装后系统能正常运行 |
| 测试范围 | docker-compose.yml（开发）；docker-compose.prod.yml（生产）；初始化脚本 init.sql |
| 测试方法 | 干净的服务器上运行；首次安装、覆盖安装、跨版本升级；安装完成后跑主流程冒烟 |
| 测试完成准则 | 一键起 5 分钟内完成；所有容器 healthy；冒烟脚本全绿；数据迁移正确 |
| 测试重点和优先级 | 高：首次启动；中：升级；低：自定义端口 |
| 需要考虑的特殊事项 | 磁盘空间不足时报错清晰；权限不足时报错清晰；端口占用时报错清晰；MinIO 数据迁移 |

3 测试提交文档

| 文档说明 | 作者 | 文档位置（配置库） |
| --- | --- | --- |
| 系统测试计划 | LVCO 测试负责人 | docs/deliverables/4.0_测试计划.md |
| 测试用例 | LVCO 测试组 | docs/test-cases/ |
| 实现与测试跟踪表 | LVCO 测试组 | docs/test-tracking.md |
| 用户手册 | LVCO 产品组 | docs/deliverables/5.0_用户操作手册.md |
| 系统测试报告 | LVCO 测试负责人 | docs/deliverables/4.1_项目测试报告V1.0.md |

4 质量目标

| 编号 | 测试质量目标 | 确认人以及特殊说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试已实现的产品是否达到设计的要求，包括：各个功能点是否已实现，业务流程是否正确 | QA Lead |
| 2 | 所有的测试用例已经执行过 | QA Lead |
| 3 | 所有的自动测试脚本已经执行通过 | QA Lead |
| 4 | 不允许存严重程度为高和中的功能缺陷 | QA Lead |
| 5 | 缺陷的发现速率正在下降并接近 0 | QA Lead |
| 6 | 在最后的三天内没有发现严重程度为高和中的缺陷 | QA Lead |
| 7 | 性能指标全部达标（详见 2.5） | 性能测试工程师 |
| 8 | 安全指标全部达标（详见 2.6） | 安全测试工程师 |

5 计划审核记录

QA & CM 审核意见

签名：______________ 日期：______________

质管部经理审核意见

签名：______________ 日期：______________

项目经理审核意见

签名：______________ 日期：______________